Projektauftrag

Projekttitel:	Hermes
Projektnummer:	-
Projektart:	Kundenprojekt ->Praktikum "Medienaufzeichnung und -annotation für die parlamentarische Mediendokumentation"
Projektleiter/in:	Simon Bräuer
Projektauftraggeber/in:	Mag. Ernst Zimmermann
Projektkunde(n):	Parlamentsdirektion Mediendokumentation
Projektdauer:	Geplanter Beginn: 16.01.2015 / Geplantes Ende: 01.05.2015
Ausgangssituation / Problembeschreibung:	Die Mediendokumentation des österreichischen Parlamentes zeichnet unter anderem die Sitzungen des österreichischen Parlaments auf. Dies geschieht derzeit noch mit Festplattenrecordern, wobei die Langzeitarchivierung auf DVDs erfolgt. / Da der Festplattenrecorder nur eine begrenzte Zeit am Stück aufnehmen kann, sind die Mitschnitte der Reden oft auf mehrere Videodateien aufgeteilt. / Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass ein Parlamentarier Aufzeichnungen seiner Reden, oder von Reden zu einem bestimmten Thema haben will. Diese müssen dann manuell aus den aufgezeichneten Reden zusammengeschnitten werden.
Projektgesamtziel:	Es soll im Rahmen des Praktikums ein System zur Medienaufzeichnung und -annotation geschaffen werden. / Das zu entwickelnde System soll eine Hardware- und eine Software-Komponente umfassen. Die Hardware-Komponente ist ein Medien-Server zur digitalen Erfassung (z.B. über DVB) und Speicherung der Mediendaten sowie zur Verfügbarmachung (z.B. als Progressive Download über einen lokalen Webserver). Die Software-Komponente besteht aus Funktionen zur Benutzer- und Rechteverwaltung, einer Komponente zur Annotation der Mediendaten sowie einer content-basierten Annotations- und Suchfunktion (z.B. Gesichtserkennung, Sprechererkennung, Spracherkennung). Die content-basierte Komponente ist erweiterbar auszuführen und soll bestehende Bibliotheken nutzen (z.B. OpenCV, Weka). Technisch kann die Software-Komponente z.B. verteilt in Java unter Verwendung von MySQL ausgeführt werden.
Projektteilziele und -ergebnisse:	Teilziele: Ergebnisse: / R1 (Planung) Projektauftrag, Mockups, User stories, Grobkonzept Projektplan / R2 Aufnahmeservice / R3 / R4 / R5 / R6
Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:	<out of scope>
Meilensteine:	Meilensteine: Datum: / R1 / R2 / R3 / R4
Randbedingungen und -projektkontext:	Vom Kunden kann derzeit keine Hardware zur Verfügung gestellt werden.
Projektorganisation:	Simon Bräuer (Entwicklung, Projektplanung) / Mag. Ernst Zimmermann (Kunde) / Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Horst Eidenberger (Interner Auftraggeber)
Projektressourcen:	Ressourcen: Menge: / Mitarbeiter 1 / TV-Karte 1
Projektbudget:	ca 50€
Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen:	Bachelorarbeit